Отчет перед потребителями  субъекта естественной монополии о деятельности
TOO «Степногорск Teмip Жолы и исполнении
инвестиционной программы и  тарифной сметы на регулируемые  услуги
по предоставлению подъездных путей за 2022 год

	
	Информация  о сопоставлении фактических  показателей  исполнения инвестиционной программы с показателями,утвержденными в инвестиционной программе по  "Услуги по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия конкурентного подъездного пути (грузовые перевозки)"

	№ п/п
	Мероприятия (наименование путевых машин, механизмов, оборудования, инструмента)
	Ед. изм.
	кол-во в натуральных показателях
	Сумма инвестиционной программы(проекта), тыс.тенге  без НДС

	
	
	
	план
	факт
	план
	факт

	
	 Приобретение оборудования
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Электрошпалоподбойка ЭШП
	шт
	2
	2
	231
	573

	2
	Разработка и изготовление Тех.паспорта на железнодорожный путь ТОО "СТЖ" к "Единому технологическому процессу"
	шт
	0,35
	0,35
	2246
	2030

	3
	Контактная сеть от о.п.ГМЗ до о.п.Заводской (инв.№1988121340)
	шт
	1708,47
	1708,47
	480
	480

	Итого 2022 год
	 
	1711
	1711
	2957
	3082

	
	Информация  о сопоставлении фактических  показателей  исполнения инвестиционной программы с показателями,утвержденными в инвестиционной программе по  " Услуги по предоставлению подъездного пути для маневровых работ, погрузки-выгрузки, других технологических операций перевозочного процесса, при условии отсутствия конкурентного подъездного пути"

	№ п/п
	Мероприятия (наименование путевых машин, механизмов, оборудования, инструмента)
	Ед. изм.
	кол-во в натуральных показателях
	Сумма инвестиционной программы(проекта), тыс.тенге  без НДС

	
	
	
	план
	факт
	план
	факт

	
	 Приобретение оборудования
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	передвиж. электростанция АБ-4, 4кВт (бензоэлектрический агрегат)
	шт
	1
	1
	547
	1134

	2
	Разработка и изготовление Тех.паспорта на железнодорожный путь ТОО "СТЖ" к "Единому технологическому процессу"
	шт
	0,59
	0,59
	3786
	3422

	3
	Контактная сеть от о.п.ГМЗ до о.п.Заводской (инв.№1988121340)
	шт
	2061,75
	2061,75
	579
	579

	Итого 2022 год
	 
	2063
	2063
	4912
	5134

	
	Информация  о сопоставлении фактических  показателей  исполнения инвестиционной программы с показателями,утвержденными в инвестиционной программе по  "Услуги по предоставлению подъездного пути для стоянки подвижного состава, не предусмотренной технологическими операциями перевозного процесса"

	№ п/п
	Мероприятия (наименование путевых машин, механизмов, оборудования, инструмента)
	Ед. изм.
	кол-во в натуральных показателях
	Сумма инвестиционной программы(проекта), тыс.тенге  без НДС

	
	
	
	план
	факт
	план
	факт

	
	 Приобретение оборудования
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Разработка и изготовление Тех.паспорта на железнодорожный путь ТОО "СТЖ" к "Единому технологическому процессу"
	шт
	0,03
	0,03
	193
	174

	2
	Контактная сеть от о.п.ГМЗ до о.п.Заводской (инв.№1988121340)
	шт
	140,11
	140,11
	39
	39

	Итого 2022 год
	 
	140
	140
	232
	213

	
	Информация  о сопоставлении фактических  показателей  исполнения инвестиционной программы с показателями,утвержденными в инвестиционной программе по  " Услуги по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия конкурентного подъездного пути (пассажирские перевозки)"

	№ п/п
	Мероприятия (наименование путевых машин, механизмов, оборудования, инструмента)
	Ед. изм.
	кол-во в натуральных показателях
	Сумма инвестиционной программы(проекта), тыс.тенге  без НДС

	
	
	
	план
	факт
	план
	факт

	
	 Приобретение оборудования
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Разработка и изготовление Тех.паспорта на железнодорожный путь ТОО "СТЖ" к "Единому технологическому процессу"
	шт
	0,03
	0,03
	193
	174

	2
	Контактная сеть от о.п.ГМЗ до о.п.Заводской (инв.№1988121340)
	шт
	610,7
	610,7
	171
	171

	Итого 2022 год
	 
	611
	611
	364
	345


Все мероприятия по инвестиционной программе выполнены в полном объеме. Источником финансирования инвестиционной программы являются собственные средства (амортизационные отчисления).
2. Информация  о постатейном исполнении тарифной сметы , тыс.тенге:
	Наименование показателей 
	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете 
	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы
	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете 
	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы
	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете 
	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы
	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете 
	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы

	
	на регулируемые услуги по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия конкурентного подъездного пути (грузовые перевозки)
	на услуги по предоставлению подъездного пути  для проезда подвижного состава при условии отсутствия конкурентного подъездного пути (пассажирские перевозки)
	на регулируемые услуги по предоставлению подъездного пути для маневровых работ, погрузки-выгрузки, других технологических операций перевозочного процесса при условии отсутствия конкурентного подъездного пути
	на услуги по предоставлению подъездного пути для стоянки подвижного состава, не предусмотренной  технологическими операциями перевозочного процесса  при условии отсутствия конкурентного подъездного пути 

	Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в том числе:
	108894,16
	146439,26
	16153,99
	23156,90
	194780,39
	239584,47
	9586,50
	14510,56

	Материальные затраты 
	16078,07
	21649,35
	4248,56
	8328,51
	35427,46
	35172,56
	2336,99
	2520,44

	Затраты на оплату труда, всего
	78023,97
	101871,05
	10814,25
	12767,06
	129546,73
	166939,84
	5785,72
	9724,17

	Амортизация основных средств
	2737,97
	2777,19
	268,29
	261,39
	4526,82
	4539,92
	200,45
	281,62

	Ремонт 
	766,35
	1364,25
	75,33
	113,19
	1267,54
	2214,19
	56,25
	161,98

	Услуги сторонних организаций
	3594,31
	5025,70
	186,74
	447,78
	5771,78
	8209,67
	269,12
	494,96

	Коммунальные расходы
	5877,92
	10740,48
	451,97
	978,55
	15168,22
	17610,66
	796,83
	1010,84

	Прочие 
	1815,58
	3011,25
	108,87
	260,43
	3071,84
	4897,63
	141,14
	316,55

	Расходы периода
	4777,43
	11794,52
	758,84
	1446,20
	8082,78
	21228,28
	710,74
	2649,48

	Всего затрат 
	113671,59
	158233,78
	16912,83
	24603,10
	202863,17
	260812,75
	10297,24
	17160,05


3.Показатели эффективности, качества, надежности :
	     Показатели 
	Ед. изм 
	количество 

	количество обращений потребителей на получение доступа к подъездным путям 
	единиц 
	1819

	Сроки рассмотрения с момента поступления в адрес субъекта 
	Рабочих дней 
	1 

	количеству всех плановых приостановлений услуги подъездных путей за отчетный год 
	единиц 
	- 

	Срок предварительного уведомления субъектом потребителя о плановом приостановлении предоставления услуги подъездного пути(с момента уведомления потребителей до фактического начала планового приостановления оказания услуги) 
	Рабочих дней 
	- 

	Количество обращений потребителей о возмещении убытков, вызванных нарушением субъектом обязательств по договору на оказание услуги 
	единиц 
	- 

	Продолжительности (в рабочих днях) рассмотрения субъектом обращений потребителей о возмещении убытков, вызванных нарушением субъектом обязательств по договору на оказание услуги с момента поступления таких обращений 
	рабочих дней 
	- 


	№ п/п 
	Структурные параметры 
	Единица измерения 
	количество 

	1.
	Максимально допустимый вес поездов
	Тонн
	6000

	2.
	Максимально допустимая скорость движения пассажирских поездов
	Километр/час
	50

	3.
	Максимально допустимая скорость движения грузовых поездов
	Километр/час
	40

	4.
	Объем оказанной за год регулируемой услуги в грузовом движении
	Т-километр
	22 355 053

	5.
	Объем оказанной за год регулируемой услуги в пассажирском движении
	Пасс-километр
	16 739 720


        Эффективность:

· Производительность труда в 2022 г.  составила 2429,91 тыс.тенге  на 1 чел;

· Снижение  износа основных средств на 3,0 % по сравнению с 2021 годом;

· Сохранение и повышение  эксплуатационной надежности железнодорожных
·  сооружений

        Качество:

· Бесперебойное  обеспечение пропускной способности  подъездных путей в 
соответствии с технологическим процессом.

        Надежность:

· Отсутствие   аварий в 2022 г 

4.Основные финансово-экономические  показатели 
	Наименование  показателей
	Факт 2022 г

	Объем производства, млн.тенге
	1358

	 Себестоимость с учетом  расходов периода, млн.тенге
	1435,8

	 Чистый доход( убыток)  до  налогообложения, млн.тенге
	-77,8

	КПН
	-3,5

	Чистый доход (убыток)  после  налогообложения, млн.тенге
	-74,3


5. Объем предоставленных  регулируемых услуг

	Показатели
	Факт 12 месяцев 2022 года

	Предоставление подъездного пути для проезда( грузовые), вагоно*км
	735710

	Предоставление подъездного пути для проезда( пассажирские), вагоно*км
	353784

	Предоставление  подъездного пути для маневровых работ, вагоно*час
	378512

	Предоставление подъездного пути для  стоянки, вагоно*час
	1637088


6.Работа  с потребителями проводится на основе законодательства РК
7.Перспективы  деятельности (планы  развития) предприятия
1. Обновление основных средств, приобретение оборудования и инструментов, 
2. Повышение уровня механизации ручного труда при ремонте и техническом 
обслуживании подъездных путей
3. Повышение надежности работы тягового подвижного состава.
4. Капитальный ремонт тепловозов с продлением срока службы
5. Капитальный ремонт зданий, сооружений и основного оборудования
6. Снижение себестоимости перевозок.

































