Отчет перед потребителями  субъекта естественной монополии о деятельности

TOO «Степногорск Teмip Жолы и исполнении

инвестиционной программы и  тарифной сметы на регулируемые  услуги

по предоставлению подъездных путей за 2023 год

|  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями,утвержденными в инвестиционной программе по "Услуги по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия конкурентного подъездного пути (грузовые перевозки)" |
| --- | --- |
| № п/п | Мероприятия (наименование путевых машин, механизмов, оборудования, инструмента) | Ед. изм. | кол-во в натуральных показателях | Сумма инвестиционной программы(проекта), тыс.тенге без НДС |
|  |  |  | план | факт | план | факт |
|  | Приобретение и ремонт оборудования |  |  |  |  |  |
| 1 | Контактная сеть от ст.Степногорск до ГПЗ (инв.№198511113) | метр | 5 661,92 | 5661,92 | 1749 | 1749 |
| 2 | Контактная сеть от ст.Промышленная до о.п.ГМЗ (инв.№198712162) | метр | 1 565,17 | 1565,17 | 275 | 275 |
| 3 | Ремонт контактной сети (инв.№198712162) с заменой специального фасонного провода МФ100 | метр | 208,85 | 208,85 | 1234 | 1440 |
| Итого 2023 год |  | 7435,93 | 7435,93 | 3258 | 3464 |

Все мероприятия по инвестиционной программе выполнены в полном объеме. Источником финансирования инвестиционной программы являются собственные средства (амортизационные отчисления).

|  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями,утвержденными в инвестиционной программе по " Услуги по предоставлению подъездного пути для маневровых работ, погрузки-выгрузки, других технологических операций перевозочного процесса, при условии отсутствия конкурентного подъездного пути". |
| --- | --- |
| № п/п | Мероприятия (наименование путевых машин, механизмов, оборудования, инструмента) | Ед. изм. | кол-во в натуральных показателях | Сумма инвестиционной программы(проекта), тыс.тенге без НДС |
|  |  |  | план | факт | план | факт |
|  | Приобретение и ремонт оборудования |  |  |  |  |  |
| 1 | Контактная сеть от ст.Степногорск до ГПЗ (инв.№198511113) | метр | 9 544 | 9 544 | 2949 | 2949 |
| 2 | Контактная сеть от ст.Промышленная до о.п.ГМЗ (инв.№198712162) | метр | 2 638 | 2 638 | 464 | 464 |
| 3 | Ремонт контактной сети (инв.№198712162) с заменой специального фасонного провода МФ100 | метр | 336 | 336 | 1987 | 2319 |
| Итого 2023 год |  | 12 519 | 12 519 | 5400 | 5732 |

|  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями,утвержденными в инвестиционной программе по "Услуги по предоставлению подъездного пути для стоянки подвижного состава, не предусмотренной технологическими операциями перевозного процесса" |
| --- | --- |
| № п/п | Мероприятия (наименование путевых машин, механизмов, оборудования, инструмента) | Ед. изм. | кол-во в натуральных показателях | Сумма инвестиционной программы(проекта), тыс.тенге без НДС |
|  |  |  | план | факт | план | факт |
|  | Приобретение и ремонт оборудования |  |  |  |  |  |
| 1 | Контактная сеть от ст.Степногорск до ГПЗ (инв.№198511113) | метр | 485,31 | 485,31 | 150 | 150 |
| 2 | Контактная сеть от ст.Промышленная до о.п.ГМЗ (инв.№198712162) | метр | 134,16 | 134,16 | 24 | 24 |
| 3 | Ремонт контактной сети (инв.№198712162) с заменой специального фасонного провода МФ100 | метр | 12,30 | 12,30 | 73 | 85 |
| Итого 2023 год |  | 631,77 | 631,77 | 247 | 258 |

|  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями,утвержденными в инвестиционной программе по " Услуги по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия конкурентного подъездного пути (пассажирские перевозки)" |
| --- | --- |
| № п/п | Мероприятия (наименование путевых машин, механизмов, оборудования, инструмента) | Ед. изм. | кол-во в натуральных показателях | Сумма инвестиционной программы(проекта), тыс.тенге без НДС |
|  |  |  | план | факт | план | факт |
|  | Приобретение и ремонт оборудования |  |  |  |  |  |
| 1 | Контактная сеть от ст.Степногорск до ГПЗ (инв.№198511113) | метр | 485,31 | 485,31 | 150 | 150 |
| 2 | Контактная сеть от ст.Промышленная до о.п.ГМЗ (инв.№198712162) | метр | 134,16 | 134,16 | 24 | 24 |
| 3 | Ремонт контактной сети (инв.№198712162) с заменой специального фасонного провода МФ100 | метр | 32,46 | 32,46 | 192 | 224 |
| Итого 2023 год |  | 651,92 | 651,92 | 366 | 397 |

2. Информация  о постатейном исполнении тарифной сметы , тыс.тенге:

| Наименование показателей | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на регулируемые услуги по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия конкурентного подъездного пути (грузовые перевозки) | на услуги по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия конкурентного подъездного пути (пассажирские перевозки) | на регулируемые услуги по предоставлению подъездного пути для маневровых работ, погрузки-выгрузки, других технологических операций перевозочного процесса при условии отсутствия конкурентного подъездного пути | на услуги по предоставлению подъездного пути для стоянки подвижного состава, не предусмотренной технологическими операциями перевозочного процесса при условии отсутствия конкурентного подъездного пути |
| Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в том числе: | 134 446,65 | 158 128,03 | 20 096,12 | 23 163,25 | 238 127,80 | 267 794,29 | 10 547,65 | 11 863,28 |
| Материальные затраты | 19 713,20 | 22 920,36 | 2 869,78 | 3 015,12 | 36 526,27 | 37 902,49 | 1 616,16 | 1 676,89 |
| Затраты на оплату труда, всего | 96 695,41 | 114 663,28 | 15 046,84 | 17 687,91 | 165 600,22 | 189 050,20 | 7 323,71 | 8 364,38 |
| Амортизация основных средств | 3 149,67 | 3 111,24 | 308,69 | 304,94 | 5 208,64 | 5 144,99 | 230,64 | 227,65 |
| Ремонт | 940,22 | 907,91 | 92,25 | 90,14 | 1 554,09 | 1 502,94 | 69,04 | 66,04 |
| Услуги сторонних организаций | 3 811,08 | 4 669,40 | 389,18 | 458,41 | 6 245,14 | 7 721,98 | 281,59 | 343,92 |
| Коммунальные расходы | 7 471,06 | 8 091,44 | 1 128,11 | 1 237,86 | 18 540,24 | 20 246,07 | 828,70 | 909,52 |
| Прочие | 2 666,01 | 3 764,40 | 261,26 | 368,86 | 4 453,21 | 6 225,63 | 197,81 | 274,89 |
| Расходы периода | 5 256,81 | 12 938,14 | 978,45 | 1 993,96 | 9 033,71 | 22 312,88 | 808,14 | 2 557,26 |
| Всего затрат | 139 703,46 | 171 066,16 | 21 074,57 | 25 157,21 | 247 161,51 | 290 107,17 | 11 355,79 | 14 420,55 |

3.Показатели эффективности, качества, надежности :

| Показатели | Ед. изм | количество |
| --- | --- | --- |
| количество обращений потребителей на получение доступа к подъездным путям | единиц | 1819 |
| Сроки рассмотрения с момента поступления в адрес субъекта | Рабочих дней | 1 |
| количеству всех плановых приостановлений услуги подъездных путей за отчетный год | единиц | - |
| Срок предварительного уведомления субъектом потребителя о плановом приостановлении предоставления услуги подъездного пути(с момента уведомления потребителей до фактического начала планового приостановления оказания услуги) | Рабочих дней | - |
| Количество обращений потребителей о возмещении убытков, вызванных нарушением субъектом обязательств по договору на оказание услуги | единиц | - |
| Продолжительности (в рабочих днях) рассмотрения субъектом обращений потребителей о возмещении убытков, вызванных нарушением субъектом обязательств по договору на оказание услуги с момента поступления таких обращений | рабочих дней | - |

Показатели эффективности

| Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе ** |
| --- |
| Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |
| факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года |
| - | - | 55,0% | 53,0% | - | - | - | - |
|  |  | снижение износа на 2 % |  |  |  |  |

Оценка качества  и надежности  предоставляемых регулируемых услуг:

Показатели эффективности:

- Производительность труда в 2023 г  составила 2612,6 тыс.тенге  на 1 чел., по сравнению с прошлым годом увеличилась на 8%;

- Снижение износа основных средств на 2% по сравнению с 2022 годом;

- Сохранение и повышение эксплуатационной надежности железнодорожных сооружений

Качество:

- Бесперебойное обеспечение пропускной способности  подъездных путей в соответствии с технологическим процессом.

Надежность:

- Отсутствие аварий в 2023 г.

О перспективах развития  предприятия

- Обновление основных средств, приобретение оборудования и инструментов . Повышение уровня механизации ручного труда при ремонте и техническом обслуживании подъездных путей.

- Повышение надежности работы тягового подвижного состава.

- Организация проведения на собственной базе ремонта тепловозов ТЭМ-1, ТЭМ-2  в объеме ТР-3.

- Капитальный ремонт зданий, сооружений и основного оборудования

- Расширение производственных мощностей имеющегося ЛВРД для организации на его базе участка по проведению плановых (деповской, капитальный) видов ремонтов грузовым вагонам любой формы собственности, обращающихся по путям общего пользования НК «КТЖ».

- Обеспечение бесперебойного и безаварийного перевозочного процесса.

- Снижение себестоимости перевозок.

- Получение дополнительного дохода за счет увеличения объемов и снижения затрат по иной деятельности

- Организация грузовых перевозок руды с разреза Кызылту.

| № п/п | Структурные параметры | Единица измерения | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Максимально допустимый вес поездов | Тонн | 6000 |
| 2. | Максимально допустимая скорость движения пассажирских поездов | Километр/час | 50 |
| 3. | Максимально допустимая скорость движения грузовых поездов | Километр/час | 40 |
| 4. | Объем оказанной за год регулируемой услуги в грузовом движении | Т-километр | 21 506 860 |
| 5. | Объем оказанной за год регулируемой услуги в пассажирском движении | Пасс-километр | 16 478 876 |

4.Основные финансово-экономические  показатели

| Наименование показателей | Факт 2023 г |
| --- | --- |
| Объем производства, млн.тенге | 1544 |
| Себестоимость с учетом расходов периода, млн.тенге | 1634 |
| Чистый доход( убыток) до налогообложения, млн.тенге | -90 |
| КПН | -4,4 |
| Чистый доход (убыток) после налогообложения, млн.тенге | -85,6 |

| 5. Объем предоставленных регулируемых услуг |  |
| --- | --- |
| Показатели | Ед.изм | Предусмотрено в тарифной смете | Факт за отчетный год | % выполнения |
| Предоставление подъездного пути для проезда (грузовые), вагоно*км | вагоно-км | 709 468,3 | 701 210,0 | 98,8 |
| Предоставление подъездного пути для проезда (пассажирские), вагоно*км | вагоно-км | 415 680,0 | 415 680,0 | 100,0 |
| Предоставление подъездного пути для маневровых работ, вагоно*час | вагоно-час | 360 208,6 | 351 840,7 | 97,7 |
| Предоставление подъездного пути для стоянки, вагоно*час | вагоно-час | 543 228,0 | 1 355 619,22 | 249,5 |

6.Работа  с потребителями проводится на основе законодательства РК

7.Перспективы  деятельности (планы  развития) предприятия

- Обновление основных средств, приобретение оборудования и инструментов,

- Повышение уровня механизации ручного труда при ремонте и техническом

обслуживании подъездных путей

- Повышение надежности работы тягового подвижного состава.

- Капитальный ремонт тепловозов с продлением срока службы

- Капитальный ремонт зданий, сооружений и основного оборудования

- Снижение себестоимости перевозок.